	
	        Додаток  4
до  Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та  звітності про їх виконання


Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 року 

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки, затверджена Рішенням Ніжинської міської ради   VIІI скликання  від 08.02.2024р. №94-36/2024 зі змінами внесеними рішенням міської ради №44-42/2024 від 20.11.2024р., №7-46/2025 від24.04.2025р., 30-50/2025 від 09.10.2025р., №21-52/2025 від 24.12.2025р., №42-56/2026 від 13.07.2026р.
(найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження)
	
1        3717520                 Виконання Національної програми інформатизації
                КПК                                              (найменування бюджетної програми)

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:    
                                                                                                                                          гривень
	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Касові видатки
	Відхилення
	Пояснення відхилення

	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	усього
	загальний фонд
	спеціальний
фонд
	

	410 000
	410 000
	0
	163600,40
	163600,40
	0,00
	- 246399,60
	- 246399,60
	0
	Залишок планових призначень (в т.ч. наявність кредиторської заборгованості в сумі 9000,00 грн.)





3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми:

	№
з/п


	Завдання/напрями/заходи

	Відповідальний виконавець


	Планові обсяги фінансування,  грн
	Фактичні обсяги фінансування, грн
	Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

	
	
	
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	загальний фонд
	спеціальний фонд
	

	1
	Технічне забезпечення процесів інформатизації
	Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області             
	220 000
	0
	103387,40
	0,00
	ТОВ «СВІНГ ПЛЮС» - 101807,40 грн, а саме за: монітор DELL 27” – 11658,00 грн (2 шт.), клавіатура Logitech K120 USB OEM Ukr - 998,02 грн (2 шт.), миша Logitech B100 Optical  USB – 597,98 грн (2шт.), монітор MSI PRO MP273 E14A -5499,00 грн (1шт.), жорсткий диск SATA 1TB 6GB/S 64 MB PURPLE WD10PURZ WDC-6692,40 грн (1шт.), концентратор HB USB 3.0 to 4xUSB 3.0 (HP DHC-CT110) -3162,02 грн (6шт.), системний блок Intel Core i3 14100//DDR4 16Gb/HDD500Gb/Win11 Pro-69999,98грн (2шт.), Модуль пам’яті 8GB PC25600 DDR4 OEM MD8GSD43200-SBULK PNY -3200,00 грн(1 шт.)
ТОВ «Ніжинський бухгалтер»-1580,00 грн за засіб КЗІ електроний ключ "SecureToken-338S"

	2
	Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища
	Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області
	190 000
	0
	60 213
	0
	6930,00 грн - оплачено телекомунікаційні послуги  (ІНТЕРНЕТ) ПрАТ «ДАТА ГРУП»;
10890,00 грн - перераховано ТОВ "ДП "Центр інформатизаційних та аналітичних технологій" - за технічний супровід комп’ютерної програми "Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом" ("ІЄСУБ для місцевого бюджету");
7200,00 грн – доступ в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційного ресурсу «Платформа Держзакупівлі» за рівнем Експертус Держзакупівлі STANDARTD;
9075,00 грн – ТОВ «Неоком XXI» за послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення аналітично-інформаційної системи «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»;
2784,00 грн – ДП «Національні інформаційні системи» за реєстрацію підписувача в Автоматизованій системі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (продовження терміну дії електронних ключів);
2934,00 грн – ТОВ «ЦСК «Україна» за послуги з обробки даних(обробка даних та формування кваліфікованого сертифікатувідкритого ключана 2 роки, надання права використання КП «Програмний комплекс «Варта»з правом використання до закінчення терміну дії КЕП;
400,00 грн – ТОВ «Ніжинський бухгалтер» за послуги з встановлення та налагодження спеціального програмного забезпечення;
20000,00 грн – ТОВ «Інформаційно-аналітичний центр комп’ютерних фінансових технологій «ФІНТЕХ» за послуги з розробки веб-сайту «Податки громади Ніжинської міської територіальної громади.
Станом на 01.10.2026р є кредиторська заборгованість в сумі 9000,00 грн. перед ТОВ «ЕЛІТТБУК» за право на використання програмного продукту «FactorPro».






Начальник  фінансового управління                                  _____________                           Людмила ПИСАРЕНКО
                                                                                                     (підпис)                                    (ініціали та прізвище)



Начальник  відділу  бухгалтерського 
обліку та звітності – головний бухгалтер                          ______________                                Тамара БАЗИК                  
                                                                                                     (підпис)                                    (ініціали та прізвище)


2

