|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | до Порядку розроблення місцевих/регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |  |
|  | Інформація про виконання програми станом на |  |  |  |  |  |  | 01.10. | 2026 року |  |
|  | Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024-2026 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | затверджена 08.02.2024 року № 94-36/2024, продовжено дію 24.12.2025 року № 5-52/2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (зі змінами, внесеними рішенням НМР від 20.11.2024 №44-42/2024, від 24.04.2025 № 7-46/2025. від 09.10.2025 № 30-50/2025, від 24.12.2025 №21-52/2025, від 13.07.2026 №42-56/2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. | 1017520 |  | Реалізація національної програми інформатизації |  |  |  |  |  |
|  |  |  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |
| 2. | Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
|  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
|  | 598 591.00 | 598 591.00 | 0.00 | 424 263.96 | 424 263.96 | 0.00 | -174 327.04 | -174 327.04 | 0.00 | Видатки споживання: залишок коштів буде реалізовано до кінця року Видатки розвитку: залишок коштів буде реалізовано до кінця року |
| 3. | Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - розширення сегменту Інтернет за рахунок веб-ресурсів; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - організація доступу до національних і світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - забезпечення доступу до публічної інформації, прозорості та відкритості діяльності; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ремонт і придбання нового та подальше оновлення комп’ютерного та серверного обладнання, оргтехніки; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - введення системи електронного підпису; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - впровадження систем технічного захисту інформації; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - модернізація локальної мережі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Завдання/напрями/заходи |  | Відповідальний виконавець |  | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |  |
|  |  |  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |  |
| 1 | Технічне забезпечення процесів інформатизації |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури |  | 305 391 |  | 268 380.50 |  | Видатки розвитку: 1 ноутбук, 1 комп’ютер - для управління з ЦБ 1 БФП - для ЦБС 1 ноутбук, 1 комп’ютер, 1 БФП - для Музею |  |
| 2 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища |  | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури |  | 293 200 |  | 155 883.46 |  | Видатки споживання Оплата послуг Інтернет = 61 180 грн. Сертифікати на КЕП = 6 480 грн. Обслуговування програмного забезпечення = 76 980 грн. Обслуговування сайту = 3 243,46 грн. Інформатизаційні послуги = 8 000 грн. |  |
|  |  | Начальник управління культури і туризму |  |  |  |  |  | Тетяна БАССАК |  |  |
|  |  | Головний бухгалтер |  |  |  |  |  | Валентина ДАВИДЕНКО |  |  |