Додаток  4
до Порядку розроблення місцевих/регіональних
цільових програм Ніжинської міської територіальної громади,
затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 р. 

«Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної 
громади на 2024-2026 роки»,
затверджена рішенням Ніжинської міської ради VIII скликання від 08.02.2024 р. №94-36/2024, 
зі змінами внесеними рішеннями Ніжинської міської ради VIII скликання від 20.11.2024 р. №44-42/2024,
_____ від 24.04.2025 р. № 7-46/2025, від 09.10.2025 р. №30-50/2025, від 24.12.2025 р. №21-52/2025, від 13.07.2026 р. №42-56/2026______
 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

	1.
	0217520    
	
	Реалізація національної програми інформатизації
(найменування бюджетної програми)

	
	КПК
	
	


2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:                                                                                                                        гривень
	Бюджетні асигнування
з урахуванням змін

	Касові видатки
	Відхилення
	Пояснення відхилення

	Усього
	Загальний
фонд
	Спеціальний 
фонд
	Усього
	Загальний
фонд
	Спеціальний 
фонд
	Усього 
	Загальний
фонд
	Спеціальний 
фонд
	

	5 794 625,00
	3 244 625,00
	2 550 000,00
	2 075 278,48
	2 075 278,48
	0,00
	- 3 719 346,52
	- 1 169 346,52
	- 2 550 000,00
	Виконання плану згідно програми до кінця року


3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми: 
	№
з/п
	Завдання/
напрями/
заходи
	Відповідальний виконавець 
	Планові обсяги фінансування, грн.
	Фактичні обсяги фінансування, грн.
	Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми)

	
	
	 
	Загальний
фонд
	Спеціальний 
фонд
	Загальний
фонд
	Спеціальний 
фонд
	



	1
	Інформатизація діяльності виконавчого Ніжинської міської ради
Чернігівської області
	Виконавчий комітет Ніжинської міської ради, строк дії програми до
 31.12.2026 р.
	1 790 025,00
	2 550 000,00
	1 108 848,48
	0,00
	Загальний фонд-1 009 039,74 грн.:
52 130,00 грн.-оплата  послуг Інтернет;
64 863,86 грн.- послуги з розміщення веб-сайту Ніжинської міської ради, підтримкасайту;
214 526,00 грн.-послуги з поставки пакетів оновлень, інформаційні послуги із супроводження комп. програм «ІС-ПРО», «Єдність», «UMuni», VKursi, Експертус юрист, Factor Pro та ін..;
2 866,00 грн.- КЕП;
674 653,88 грн.- придбання комп. техніки та комплектуючих (ноутбуки, БФП, 2 монітори, адаптери, карти пам'яті)

Кредиторська заборгованість-10205,17 грн:
4 100,00- послуги інтернет,
6 105,17 -ПЗ

Загальний фонд видатки розвитку -99 808,74грн.
71 001,00 грн.- системний блок в зборі
28 807,74 грн.- ноутбук

Кредиторська заборгованість-96 000,00 (системні блоки)

	2
	Інформатизація діяльності Комунального закладу «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської ради Чернігівської області
	Комунальний заклад Ніжинський міський молодіжний центр Ніжинської міської ради Чернігівської області, строк дії програми до 31.12.2026 р.
	27 000,00
	0,00
	8 000,00
	0,00
	Загальний фонд – 8000,00 грн;
8000,00 грн. – послуги Інтернет;

1000,00 грн. –  кредиторська заборгованість по послугам Інтернет 

Загальний фонд видатки розвитку -0,00грн.

	3
	Інформатизація діяльності КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім.М.Галицького» Чернігівської області
	КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького», строк дії програми до 31.12.2026 р.
	1 167 600,00
	0,00
	772 600,00
	0,00
	
Видатки розвитку: 
за обслуговування програми  – 772 600,00грн.



	4
	Інформатизація діяльності                      КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка»
 Чернігівської області
	КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка», строк дії програми до 31.12.2026 р.
	260 000,00
	0,00
	185 830,00
	
	0,00
	Загальний фонд – 185 830,00 грн.:
Інтернет-10440,00грн
Програмне забезпечення ( заробітна плата)-9 900,00грн
Програмне забезпечення (Дебет плюс 12 версія)-27540,00грн
Програмне забезпечення (Хелсі) – 124 800,00 грн
Програмне забезпечення (АІС Місцеві бюджети) – 3000,00 грн
Ремонт та відновлення картриджів – 10150,00 грн
Загальний фонд видатки розвитку -0,00грн.

	5. 
	Інформатизація діяльності                      КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чернігівської області
	КНП «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»
строк дії програми до 31.12.2026 р.
	0,00 
	0,00
	0,00
	
	0,00
	Загальний фонд- 0,00 грн.:

Загальний фонд видатки розвитку -0,00 грн.

	Всього
	3 244 625,00
	2 550 000,00
	2 075 278,48
	
	0,00
	



Заступник міського голови                                                                                                                         Сергій СМАГА

Головний бухгалтер                                                                                                                                     Олена ЮРЧЕНКО 
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