|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 року

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки

Рішення Ніжинської  міської ради VIIІ скликання №94-36/2024 року від  08.02.2024 року зі змінами   від 20.11.2024 року №44-42/2024, від 24.04.2025 №7-46/2025, від 09.10.2025 №30-50/2025, від 24.12.2025 №21-52/2025, від 13.07.2026 №42-56/2026

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження, в т.ч. зі змінами)

| 1. | 0617520 |  | Реалізація Національної програми інформатизації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2.  Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | За-гальний фонд | Спе-ціальний фонд | усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  | усього | загальний фонд | Спе-ціальний фонд |  |  |
| 1 667 500 | 1 667 500 | 0,00 | 540 026,30 | 540 026,30 | 0,00 |  | -1 127 473,7 | -1 127 473,7 | 0,00 | Кошти будуть використа- ні для подальших потреб, так як розраховані на увесь бюджетний період. |  |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відпо-відальний виконавець | Планові обсяги фінансування, грн |  | Фактичні обсяги фінансування, грн |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Загальний фонд | Спе-ціальний фонд | Зага- льний фонд | Спе-ціальний фонд |  |  |
| 1. | Придбання комп’ютерного, серверного та іншого обладнання, комплектуючих, носіїв інформації та інше по загальному фонду | Управління освіти | 500 000 | 0 | 85 687 | 0 | УО: 9 216,00 – маршрутизтори, 2 229,00 – клавіатура ти мишки. Гім.№2: ключі Токен – 5 508,00 грн. Гім.№3: комутатори – 6 096,00 грн; Ключі Токен – 2 340,00 грн Гім.№9: 38 398,00 – БФП, мишки. Гім.№15: 21 900,00 – придбання БФП та комплектуючих до нього. Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2026 року становить 30 400,00 грн Виконання: 17,1 % |  |
| 2. | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (придбання комп’ютерного, обладнання та оргтехніки по спеціальному фонду) | Управління освіти | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг, оплата інтернет-послуг, супроводження, обслуговування | Управління освіти | 782 500 | 0 | 330 872 | 0 | Управління освіти: 100 116,00 - Оплата послуг інтернет – 66 664,00 - Постачання КП "Програмний комплекс "Варта" – 1 530,00 грн. - Послуги з адміністрування (обслугов.) програмного забезпечення «УКС – Зарплата» - 4 800,00 грн. - Доступ до онлайн-сервісів 7eminar/ya – 12 096,00 грн. - Встановлення та налагодження спеціального ПЗ – 100,00 грн. - послуги з надання права використання примірника та пакетів оновлення МЕДОК – 4 300,00 грн; - програмне забезпечення – 9 000,00 грн; - інформаційні послуги з забезпечення оформлення документів - 1 626,00 грн Гімназія №1: 9 865,00 - Встановлення та налагодження спеціального ПЗ – 300,00 грн. - Послуги з адміністрування (обслугов.) програмного забезпечення «УКС – Зарплата» - 8 500,00 грн. - Обробка даних та формування сертифікатів відкритих ключів – 930,00; - Інформаційні послуги з забезпечення оформлення документів – 135,00 Гімназія №2: 28 924,00 - Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми "M.E.Doc" – 3 800,00 грн. - Послуги по супроводу програми "УКС-ЗАРПЛАТА" – 3 200,00 грн. - Постачання програмного комплексу "Варта"– 810,00 грн. - Інформаційні послуги з забезпечення оформлення документів – 114,00 - Послуги з надання ліцензійного доступу до програмного продукту "FIT-Бюджет" – 21 000,00 грн. Гімназія №3: 34 472,00 - Абонентська плата за послуги інтернет – 8 800,00 грн. - Послуги з постачання примірника пакетів «М.E.Doc» Модуль «Звітність» - 2 500,00 грн. - Послуги з обслуговування програмного забезпечення засобами онлайн сервісу примірника комп'ютерної програми «IS – pro» - 11 445,00 грн. - Інформаційні послуги з забезпечення оформлення документів – 282,00 - Послуги консультаційні послуги з обслуг ПО "ІС-ПРО" – 11 445,00 Гімназія №9: 62 190,00 - Абонентська плата за послуги інтернет – 6 400,00 грн. - Послуги по супроводу програми "УКС-ЗАРПЛАТА" – 1 500,00 грн - Послуги з постачання примірника пакетів «М.E.Doc» Модуль «Звітність» - 7 000,00 грн. - Інформаційні послуги з забезпечення оформлення документів – 198,00 - Послуги з надання ліцензійного доступу до програмного продукту "FIT-Бюджет" – 15 000,00 грн. - Послуги обробка даних та формування сертифікатів відкритих ключів – 658,00 грн. - Доступ до інформаційних ресурсів, е-журнали – 31 434,00 грн. Гімназія №13: 13 626,00 - Абонентська плата за послуги інтернет – 5 180,00 грн. - Постачання примірника та пакетів оновлень (компонентів) комп'ютерної програми "M.E.Doc" – 4 000,00 грн - обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа – 1 350,00 грн - Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (супровід, експлуатація та підтримка ) програми «ТіС-Зарплата» – 3 000,00 грн. - Інформаційні послуги з забезпечення оформлення документів – 96,00 грн Гімназія №14: 17 283,00 - Абонентська плата за послуги інтернет – 5 920,00 грн. - Встановлення локальної версії, постачання та оновлення програми Медок – 3 800,00 грн - Послуги з адміністрування програмного забезпечення (поставка, встановлення, супровід,експлуатація та підтримка програми "ТІС-Зарплата") – 4 000,00 грн. - консультаційні послуги з обслуг ПО "ІС-ПРО" – 3 500,00 - Інформаційні послуги з забезпечення оформлення документів – 63,00 грн Гімназія №15: 30 079,00 - Абонентська плата за послуги Інтернет – 8 000,00 - Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (супровід, експлуатація та підтримка) програми "ТіС-Зарплата" – 4 000,00 грн - Встановлення локальної версії, постачання та оновлення програми Медок – 3 000,00 грн. - обробка даних та формування кваліфікованого сертифікату відкритого ключа – 270,00 грн. - налагодження програмного забезпечення – 100,00 грн; - Інформаційні послуги з забезпечення оформлення документів – 309,00 грн - доступ до порталу Радник – 14 400,00 грн Гімназія №16: 34 317,00 - Абонентська плата за послуги інтернет – 4 950,00 грн. - Послуги з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення (супровід, експлуатація та підтримка) програми "ТіС-Зарплата" – 3 300,00 грн. - Доступ до програмного продукту «FIT-Бюджет» з наданням невиключного права користування – 24 000,00 грн. - супровід програмного забезпечення Соната – 1 890,00 грн - Інформаційні послуги з забезпечення оформлення документів – 177,00 грн Кредиторська заборгованість становить 44 321,40 грн Виконання: 42,3% |  |
| 4. | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти (впровадження електронних щоденників, журналів, оплата платформи, «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт», електронний документообіг) | Управління освіти | 165 000 | 0 | 80 700,1 | 0 | УО: Послуги веб сайтів – 17 500,10 грн Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 35 400,00 грн. Гімназія №1: Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 3 700,00 грн. Гімназія №2: Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 3 700,00 грн. Гімназія №3: Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 4 400,00 грн. Гімназія №9: Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 3 700,00 грн Гімназія №13: Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 3 700,00 грн Гімназія №14: Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 4 200,00 грн. Гімназія №15: Послуги з обслуговування ПЗ «КУРС» - 4 400,00 грн. Виконання: 48,9% |  |
| 5. | Доступ до високошвидкістного інтернету в укриттях закладів освіти | Управління освіти | 60 000 | 0 | 37 767,2 | 0 | Гімназія № 3: Послуги з модернізації обладнання лінії мережі Інтернет в укритті – 37 767,20 грн. Використання: 62,9 % |  |
| 6. | Модернізація інтернет-мережі закладів освіти, розширення та оновлення | Управління освіти | 160 000 | 0 | 5 000,00 | 0 | Гімназія № 16: Послуги з модернізації обладнання лінії мережі Інтернет – 5 000,00 грн. Використання: 3,1 % |  |
|  | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | Управління освіти | 1 667 500 | 0 | 540 026,30 | 0 | Використання: 32,4% |  |

Керівник                                                                            Валентина ГРАДОБИК

В.о. головного бухгалтера                                               Оксана ДЗЮБА