|  | Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської міської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання |
| --- | --- |

Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 року

Міська цільова програма з капітального ремонту ліфтів в багатоквартирних житлових будинках Ніжинської міської територіальної громади на 2026 рік затверджена рішенням міської ради VIII скликання від 24.12.2025 року № 5-52/2025, зі змінами від 21.05.2026 № 3-55/2026

(назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження)

| 1. | 1216011 |  | Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КПК |  | (найменування бюджетної програми) |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Касові видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |  | 412 316,04 | 412 316,04 |  | -787 683,96 | -787 683,96 |  | Кошти будуть використані відповідно до кошторисних призначень у ІV кварталі 2026 року |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Експертне обстеження технічного стану та позачергового технічного огляду ліфтів | УЖКГ та Б |  | 100 000,00 |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт ліфтів | УЖКГ та Б |  | 1 100 000,00 |  | 412 316,04 | Виконаний капітальний ремонт лiфта за адресою вул. Шевченка,118, п.1; згідно договору №D2011Т 1033 13 вiд 03.03.2026р. ПАТ «ОТІС» з технічним наглядом на суму 412 316,04 грн. Внесено спів фінансування мешканців 45 221,69 грн. |
|  | Всього |  |  | 1 200 000,00 |  | 412 316,04 |  |

| # В.о. начальника управління | ______________________________ | ______Світлана СІРЕНКО_______ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера | ______________________________ | _____Інна СТУПКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |