| Додаток 4 до Порядку розроблення місцевих/ регіональних цільових програм Ніжинської територіальної громади, затвердження, моніторингу та звітності про їх виконання в новій редакції. Інформація про виконання програми станом на 01.10.2026 року Міська цільова програма "Розвитку комунального підприємства "Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства" на 2026 рік" затверджена рішенням міської ради VIII скликання від 24.12.2025 року № 5-52/2025 (назва програми дата і номер рішення міської ради про її затвердження) 1.; 1216013; Забезпечення діяльності водопровідного- каналізаційного господарства. КПК; (найменування бюджетної програми). |  |
| --- | --- |

2. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

гривень

| Бюджетні асигнування з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки |  |  | Відхилення |  |  | Пояснення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 212 000,00 | 212 000,00 |  | 211 898,26 | 211 898,26 |  | -101,74 | -101,74 |  | Зекономлені кошти в результаті використання електронної системи закупівель ProZorro |

3. Напрями діяльності та завдання місцевої/ регіональної цільової програми

| № з/п | Завдання/ напрями/ заходи | Відповідальний виконавець | Планові обсяги фінансування, гривень |  | Фактичні обсяги фінансування, гривень |  | Стан виконання завдань (результативні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  |
| 1 | Придбання запірно-регулюючої арматури | УЖКГ та Б КП НУВКГ | 100 000,0 |  | 99 998,26 |  | Придбано запірно-регулюючу арматуру згідно договору № 106 від 24.03.2026 року в кількості 20 штук. |
| 2 | Придбання люків | УЖКГ та Б КП НУВКГ | 40 000,0 |  | 40 000,00 |  | Придбано люк каналізаційний згідно договору № 139 від 01.04.2026 року в кількості 40штук. |
| 3 | Залізобетонні конструкції | УЖКГ та Б КП НУВКГ | 72 000,00 |  | 71 900,00 |  | Придбано залізобетонні конструкції згідно договору №105 від 24.03.2025 року в кількості 16 штук. |
|  | Разом |  | 212 000,00 |  | 211 898,26 |  |  |

| # В.о. керівника установи | ______________________________ | ______Світлана СІРЕНКО_______ |
| --- | --- | --- |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |
| Т.в.о. головного бухгалтера | ______________________________ | _____Інна СТУПКО_______ |
|  | (підпис) | (ініціали та прізвище) |