| ПОГОДЖЕНО Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ________________Федір ВОВЧЕНКО Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2027-2029 роки І. Паспорт програми Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади. на 2027-2029 роки |
| --- |
| (найменування програми, проекту, робіт з інформатизації органу місцевого самоврядування (далі – Програма)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Найменування територіальної громади | Ніжинська міська територіальна громада |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад | UA74040250000063494 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Заголовок, дата, номер розпорядчого документа про розроблення проекту Програми | Розпорядження міського голови від 07.10.2026р. № 185 «Про розроблення проєкту Програми інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2027-2029 роки» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Дата погодження проекту Програми Генеральним державним замовником національної програми інформатизації |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мета Програми | Цифрова трансформація громади, підвищення ефективності управління, покращення якості адміністративних послуг та забезпечення доступу мешканців до електронної демократі |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Розробник Програми | Відділ інформаційних технологій апарату виконавчого комітету Ніжинської міської ради |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (назва структурного підрозділу органу місцевого самоврядування) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Керівник Програми | Перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Федір Іванович Вовченко |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (посада, прізвище, власне імʼя, по батькові ) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Відповідальні за виконання заходів Програми | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі підпорядковані заклади культури, Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі розпорядники нижчого рівня, КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області, КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської ради Чернігівської області, Ніжинський міський центр соціальних служб, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області, КЗ Міський центр фізичного здоров’я "Спорт для всіх" Ніжинської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (структурні підрозділи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації) |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Строк виконання Програми | 2027-2029 роки |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Джерела та обсяги фінансування | Всього | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
|  | Загальний обсяг, тис. грн, | 51 814,600 |  | 23 556,300 |  | 13 681,500 |  | 14 576,800 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет територіальної громади | 51 814,600 |  | 23 556,300 |  | 13 681,500 |  | 14 576,800 |  |

ІІ. Загальні положення

______ Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади__

_________________________на 2027-2029 роки _________________________

(найменування Програми)

розроблена з урахуванням вимог:

Законів України «Про Національну програму інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації»; постанови Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2024 року № 119 «Деякі питання Національної програми інформатизації», наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29 березня 2023 року № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2023 року за № 625/39681, та інших актів законодавства.

Програма сформована як складова Національної програми інформатизації та визначає комплекс пріоритетних завдань, спрямованих на створення умов для забезпечення розвитку цифрового суспільства в Ніжинській міській територіальній громаді, узгоджена зі Стратегією сталого розвитку Чернігівської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2019 року № 4-21/VII (зі змінами від 14.03.2025 року) та  Стратегією розвитку Ніжинської міської територіальної громади на 2023-2027 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.06.2023 року №2-31/2023.

Програма спрямована на подальший розвиток електронного урядування та електронної демократії, модернізацію існуючої цифрової інфраструктури громади,  підвищення якості надання адміністративних послуг населенню та бізнесу, а також запровадження сучасних цифрових сервісів, що забезпечать зручність, оперативність і прозорість взаємодії між громадянами та органами місцевого самоврядування.

В межах реалізації Програми в громаді вирішуються завдання переходу до відкритого та прозорого публічного управління, орієнтованого на інтереси людей та спрямованого на розвиток інформаційного суспільства; створення умов для розвитку інфраструктури інформатизації та цифровізації; забезпечення сталого інноваційного розвитку громади в цілому.

ІІІ. Стан інформатизації та основних тенденцій

цифрової трансформації громади

Ніжинська міська територіальна громада утворена 19.11.2018 року відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». Громада розташована на півночі України – в південно-західній частині Чернігівської області. Площа – 131,4 км кв., кількість населення станом на 01.07.2026 року –  62 554 зареєстрованих осіб. У складі громади – 5 населених пунктів: місто Ніжин та чотири села, які об’єднані в Кунашівсько-Переяслівський старостинський округ.

Апарат Ніжинської міської ради складається з 18 структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету міської ради та 7 виконавчих органів міської ради. Усі структурні підрозділи виконавчого комітету, самостійні управління та відділи Ніжинської міської ради забезпечені комп’ютерною технікою, проте близько 60 % техніки є застарілою і потребує оновлення. Всі комп’ютери підключені до мережі Internet, електронної пошти. Програмне забезпечення потребує легалізації.

У Ніжинській міській територіальній громаді визначено цифрового лідера (CDTO), а також створено структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання інформатизації та впровадження цифрових рішень в громаді. Підрозділ забезпечує реалізацію державної політики у сфері інформатизації, розробку та впровадження IT-рішень в управлінські процеси, методичну підтримку виконавчих органів та формування єдиної політики цифрового розвитку.

На території Ніжинської міської територіальної громади покриття мережею фіксованого інтернету становить близько 80%. Послуги надають кілька провайдерів: UACity, Дата та Груп, Укртелеком, Гранат, ІНТЕЛ-СЕРВІС та інші. В місті Ніжині доступ до широкосмугового фіксованого інтернету забезпечений на 100 %. В селах громади відсутній фіксований інтернет. Мобільним зв’язком та мобільним інтернетом громада покрита до 100 %.

У громаді створено  та функціонує офіційний веб сайт Ніжинської міської ради, де висвітлюється актуальна інформація про життя громади: nizhynrada.gov.ua, який має близько 3 000 активних відвідувачів щомісяця. Рівень інклюзивності сайту становить 4 з 10 критеріїв WCAG 2.0, що свідчить про потребу в доопрацюванні доступності. Реалізовуються інструменти е-демократії (е-петиції, звернення, тощо). У 2024 році подано 8 електронних петицій, що зібрали 220 підписів, у 2025 – 7 петицій, що зібрали 501 підпис. Впровадження громадського бюджету призупинене через війну. В Ніжинській громаді здійснюється відеотрансляція пленарних засідань ради, постійних комісій та засідань виконкому. Протоколи засідань, рішення сесій та виконкому публікуються на офіційному сайті.

На даний час на території Ніжинської міської територіальної громади розташовані заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, інклюзивної освіти. На території Ніжинської міської територіальної громади знаходяться 15 закладів дошкільної освіти, з яких наразі здійснюють свою діяльність 8, та 3 дошкільні підрозділи в Ніжинській гімназії №14, Ніжинській гімназії № 16 та Ніжинській гімназії №17, 15 закладів загальної середньої освіти. У системі позашкільної освіти Ніжинської міської територіальної громади діють 3 заклади: Будинок дітей та юнацтва, Станція юних техніків і Позашкільний підрозділ при Ніжинській гімназії №3. Також в громаді функціонує Міський центр професійного розвитку педагогічних працівників та Інклюзивно-ресурсний центр. Усі заклади освіти забезпечені доступом до мережі інтернет, обладнані комп’ютерними класами. На даний час 47 % закладів загальної середньої освіти використовують шкільні електронні журнали та е-платформи для шкіл. У 100 % закладів дошкільної освіти запроваджена електронна черга з зарахування дитини до закладу. Заклади освіти потребують модернізації комп’ютерної техніки. В умовах сьогодення актуальним залишається питання забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища в рамках цифрового розвитку публічних послуг у сфері освіти, включаючи подальше впровадження електронних щоденників, журналів, е-платформ та електронного документообігу, що призведе до покращення доступності та якості освітніх послуг.

У Ніжинській міській територіальній громаді функціонує 5 спортивних шкіл (Ніжинська КДЮСШ, ДЮСШШ, ДЮСФШ, КДЮСШ «Дзюдо», КДЮСШ НМО ФСТ «Спартак»), Міський центр фізичного здоров’я "Спорт для всіх" Ніжинської міської ради Чернігівської області. Крім спортивних шкіл створені умови для роботи 15 спортивних клубів і міських федерацій, які в своїй діяльності спрямовані, як на спорт вищих досягнень, так і на фізкультурно-оздоровчу роботу. В стінах спортивних клубів культивується 7 видів спорту і займається 800 чол. Основними проблемами на сьогоднішній день залишаються питання застарілої комп’ютерної та оргтехніки, недостатній рівень впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в спортивній сфері громади.

На території громади працюють такі заклади охорони здоров’я, підпорядковані міській раді:

-  Комунальне некомерційне підприємство «Ніжинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ніжинської міської ради (в складі 10 амбулаторій загальної практики сімейної медицини);

- Комунальне некомерційне підприємство «Ніжинська центральна міська лікарня імені Миколи Галицького» Ніжинської міської ради;

- Комунальне некомерційне підприємство "Ніжинська міська стоматологічна поліклініка".

Медзаклади працюють в медичній інформаційній системі Helsi та впроваджують електронний документообіг. Такі зусилля даються взнаки – показники якості надання медичних послуг покращуються.

В підпорядкуванні Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області перебувають Ніжинський міський центр соціальних служб та Територіальний центр соціального обслуговування Ніжинської міської ради Чернігівської області, які надають базові соціальні послуги населенню громади та внутрішньо переміщеним особам. Всі працівники забезпечені комп’ютерною технікою, яка підключена до мережі інтернет. Проте значна частина техніки є застарілою та потребує оновлення. Сучасне технічне забезпечення необхідне для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню.

На території громади функціонує Управління «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Ніжинської міської ради. ЦНАП створено у 2014 році, оновлено в 2021 році за підтримки програми «U-LEAD з Європою». В діючому переліку існують понад 200 послуг, які можуть отримати мешканці. Даний перелік постійно оновлюється. Надаються послуги з оформлення та видачі паспортних документів у вигляді ID карток паспорта громадянина України та закордонного паспорта. В 2025 році в ЦНАПі впроваджено електронну чергу, функціонує автоматизована система керування чергою та візуалізація порядку прийому суб’єктів звернень, наявна можливість онлайн оплати за послуги, організоване місце самообслуговування. Наявна публічна точка доступу до  Wi-Fi. В 2026 році Ніжинський ЦНАП взяв участь в проєкті з проведення дослідження інституційної та ресурсної спроможності ЦНАП від EGAP .

До підпорядкування Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області  належать такі заклади:  Ніжинська міська централізована бібліотечна система (5 філій), Ніжинський краєзнавчий музей імені Івана Спаського, Ніжинський міський Будинок культури, комунальний заклад позашкільної мистецької освіти «Ніжинська музична школа», комунальний заклад позашкільної мистецької освіти «Ніжинська хореографічна школа. Інтернет-покриття в закладах культури – задовільне, Wi-Fi зони наявні частково, потребують дооснащення. Загалом забезпеченість працівників комп’ютерною технікою – від 25% до 75%.

Кількість персональних компʼютерів Управління культури та централізованої бухгалтерії, що залучені до процесу інформатизації 9, кількість персональних компʼютерів в закладах культури, що залучені до процесу інформатизації 35. Більша частина техніки потребує оновлення.

Здійснено QR-маркування 45 % пам’яток культури та туристичних ресурсів на території громади. В громаді відсутні автоматизовані бібліотечні та музейні системи, також наявна потреба в оцифруванні музейних фондів. Створений туристичний портал громади: nizhyn-travel.com.ua, проте потребують впровадження такі сервіси як віртуальні маршрути, мобільний додаток.

Результати проведеного ІТ-аудиту та опитування громадян дозволили визначити головні проблеми у сфері інформатизації та цифровізації, що потребують системного вирішення, а саме:

- необхідність оновлення офісної, комп’ютерної та іншої оргтехніки (принтерів, багато–функціональних пристроїв, сканерів, приладів для зчитування електронних документів, комп’ютерів, ноутбуків тощо);

- необхідність придбання ліцензійного програмного забезпечення для структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, самостійних управлінь, відділів, закладів медицини, освіти, культури, спорту, соціального захисту та соціального забезпечення громади;

- впровадження та масштабування електронного документообігу у виконавчому комітеті та виконавчих органах міської ради, освітніх, медичних закладах, комунальних підприємствах громади, що дозволить пришвидшити прийняття управлінських рішень, знизити витрати на паперову документацію, адміністративні витрати та час, необхідний для обробки запитів і документів;

- потреба у впровадженні нових е-сервісів, що дозволять автоматизувати та оптимізувати роботу міської ради, а також сприятиме більш швидкому та точному прийняттю управлінських рішень;

- модернізація локальної мережі передачі даних у виконавчому комітеті, управліннях та відділах міської ради;

- відсутність широкосмугового оптичного інтернету в сільських населених пунктах громади;

- запровадження електронних сервісів для отримання адміністративних та соціальних послуг, що зменшить бюрократичні перепони, зробить послуги більш доступними та зручними для громадян;

-  недостатня забезпеченість навчальних закладів STEM/STEAM лабораторіями та кабінетами робототехніки;

- підвищення рівня цифрової грамотності посадовців та мешканців громади сприятиме покращенню рівня володіння інформаційними технологіями.

IV. Мета, пріоритетні напрями та завдання інформатизації територіальної громади

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади визначає основні напрямки розвитку громади у сфері інформатизації та спрямована на реалізацію політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства на місцевому рівні.

Мета Програми - підвищення ефективності управління, покращення якості життя мешканців та забезпечення їхніх інформаційних потреб через впровадження сучасних цифрових технологій.

Програма інформатизації Ніжинської міської територіальної громади спрямована на поглиблення та подальший розвиток інформатизації громади, впровадження автоматизації діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради,  та виконавчих органів міської ради, збільшення та оновлення комп’ютерної техніки в установах, встановлення ліцензійного програмного забезпечення; забезпечення необхідними засобами для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, полегшення доступу мешканців громади до послуг, забезпечення відкритості та прозорості діяльності міської влади.

Пріоритетні напрямки та завдання інформатизації:

- Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради Чернігівської області:

- впровадження та розвиток системи електронного документообігу у виконавчому комітеті, виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах, закладах охорони здоров’я, освіти та ін.;

- оновлення, модернізація та обслуговування інформаційно-комунікаційних систем (закупівля  та обслуговування комп’ютерного, серверного та іншого обладнання, оргтехніки, витратних матеріалів);

- забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (придбання та оновлення ліцензій програмних продуктів, антивірусного захисту, оплата послуг доступу до мережі інтернет тощо);

2.     Розвиток е-урядування та е-демократії громади :

- супровід та технічне обслуговування інфраструктури міської ради та її виконавчих органів (забезпечення електронного голосування, відеосупроводу та онлайн трансляцій засідань сесій, виконавчого комітету, нарад);

- забезпечення розвитку офіційного вебпорталу Ніжинської міської ради із забезпеченням стандартів вебдоступності;

- створення вебсайту  та розумного кол-центру в ЦНАПі;

- просування інструментів електронної демократії: електронних петицій, опитувань, звернень громадян, обговорення проектів нормативно-правових актів, громадського бюджету тощо;

- створення електронних архівів та оцифрування реєстрів.

3.   Цифровізація публічних послуг:

- цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти (впровадження електронних щоденників, журналів, оплата е-платформ, електронний документообіг);

- модернізація центру надання адміністративних послуг у «Дія.Центр»;

- забезпечення надання публічних послуг  в електронній формі;

- цифровий розвиток публічних послуг у сфері охорони здоровʼя (онлайн-запис до лікарів, забезпечення сучасними технічними та інформаційно-програмними засобами для функціонування електронної системи охорони здоровʼя тощо);

- цифровий розвиток публічних послуг у транспортній сфері (відстеження руху транспорту в реальному часі, створення онлайн-мапи зупинок маршрутного транспорту; запровадження електронного квитка тощо);

- створення та розвиток геоінформаційної системи;

- забезпечення цифровізації туристичних маршрутів, об’єктів культури і культурної спадщини, оцифрування бібліотечного та музейного фондів.

- Розбудова інфраструктури інформатизації територіальної громади:

- забезпечення мобільного зв’язку та доступу до високошвидкісного Інтернету в бомбосховищах і укриттях закладів освіти.;

- підключення сільських населених пунктів громади до фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет;

- використання систем відеоспостереження, оповіщення населення щодо надзвичайних та аварійних ситуацій, фіксації правопорушень, контролю за якістю повітря і рівнем забруднення тощо.

- Стимулювання зростання цифрової економіки та підвищення рівня цифрової грамотності різних категорій громадян:

- розвиток обʼєктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (центрів підтримки підприємництва тощо);

- впровадження цифрових технологій для бізнесу, зокрема надання послуг для бізнесу в електронній формі;

- підвищення кваліфікації працівників структурних підрозділів виконавчого комітету Ніжинської міської ради та виконавчих органів Ніжинської міської ради, працівників сфер культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури з питань інформатизації, цифрового розвитку, електронного урядування, електронної демократії, кібербезпеки та кібергігієни;

- створення та розвиток центрів цифрової освіти на території громади.

V. Очікувані результати

У результаті реалізації Програми інформатизації Ніжинської міської територіальної громади на 2027-2029 роки очікується поступовий перехід до моделі «цифрової громади», що дозволяє автоматизувати внутрішні процеси управління, покращити взаємодію з мешканцями та забезпечити сталий соціально-економічний розвиток.

Очікувані результати виконання Програми:

- оптимізація внутрішньої роботи органу місцевого самоврядування;

- зростання швидкості прийняття управлінських рішень;

- зростання прозорості та ефективності місцевої влади;

- розвиток публічних послуг і сервісів;

- модернізація та оновлення парку комп’ютерної техніки та периферійного обладнання для забезпечення стабільного функціонування інформаційно-комунікаційних систем;

- цифрова трансформація всіх сфер життєдіяльності громади;

- забезпечення безперешкодного доступу до високошвидкісного Інтернету в укриттях закладів освіти;

- підвищення рівня цифрової грамотності працівників ОМС та мешканців громади  .

VI. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів Програми проводиться в установленому законодавством порядку за рахунок коштів бюджету Ніжинської міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

VII. Координація та контроль

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснюють відповідальні виконавці, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головні розпорядники бюджетних коштів.

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів виконавчий комітет ініціює внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її виконання.

Звіти про виконання Програми надаються відповідальними виконавцями щоквартально до 4-го числа  місяця, наступного за звітним кварталом, головному розпоряднику бюджетних коштів.

Звіт про виконання Програми надається головним розпорядником коштів  щоквартально до 6-го числа місяця, наступного за звітним кварталом, фінансовому управлінню Ніжинської міської ради.

Керівник Програми організовує узагальнення інформації та до 01 березня подає щороку не пізніше 1 березня генеральному замовнику звіт про хід виконання програми за попередній рік.

Додатки:

Додаток №1. Перелік завдань, проектів, робіт з інформатизації на три роки

Додаток №2. Індикатори цифрової трансформації територіальної громади.

Додаток №3. Потреба по Програмі інформатизації на 2027-2029 роки по головним розпорядникам коштів.

Додаток №4. Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки.

Додаток №5 Інформатизація діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки.

Додаток №6 Інформатизація діяльності Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки.

Додаток №7. Інформатизація діяльності Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки.

Додаток №8. Інформатизація діяльності Відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки.

Додаток №9. Інформатизація діяльності Управління житлово—комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки.

Додаток №10. Інформатизація діяльності Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки.

Додаток 11. Інформатизація діяльності Фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки.

Т.в.о начальника відділу інформаційних

технологій апарату виконавчого комітету

Ніжинської міської ради                                                      Вікторія МАЛЬОВАНА

ЕКСПЕРТИЗУ ПРОВЕДЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Ніжинської міської ради                                              Людмила ПИСАРЕНКО

Начальник відділу економічного розвитку

та стратегічного планування

виконавчого комітету

Ніжинської міської ради                                                           Ярослава ЯРОШ

Додаток 1

Перелік завдань, проектів, робіт з інформатизації на три роки

| Назва завдання | Назва проекту, робіт з інформатизації | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування |  | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2027 | 2028 |  | 2029 |  |  |  |  |  |
| Пріоритетний напрям Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення та модернізація інформаційно-комунікаційних систем (закупівля, комп’ютерного, серверного та ін. обладнання і приладдя) | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі підпорядковані заклади культури, Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі розпорядники нижчого рівня, КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області, КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської ради Чернігівської області, Ніжинський міський центр соціальних служб, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області, КЗ Міський центр фізичного здоров’я "Спорт для всіх" Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіаль ної громади |  | 29859,000 | 14176,600 | 7 468,500 |  |  | 8 213,900 |  |  | Сучасне технічне забезпечення необхідно для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності органів влади, оперативне реагування на сучасні виклики та відповідає загальнодержавній цифровізації суспільних процесів, що в свою чергу, призводить до економічного зростання регіону забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності |  |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційн комунікаційних систем (оновлення ліцензій, (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата інтернет послуг, супроводження, обслуговування | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі підпорядковані заклади культури, Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі розпорядники нижчого рівня, КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради Чернігівської області, КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради Чернігівської області, КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської ради Чернігівської області, Ніжинський міський центр соціальних служб, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ніжинської міської ради Чернігівської області, КЗ Міський центр фізичного здоров’я "Спорт для всіх" Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | 10743,500 | 3 814,100 | 3 406,800 |  |  | 3 522,600 |  |  | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |  |
| Пріорітетний напрям Розвиток е-урядування та е-демократії громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Впровадження та розвиток системи електронного документообігу | Впровадження системи електронного документообігу, технічна підтримка, проведення навчання щодо роботи в системі | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |  | В межах фінансування |  |  | Покращення ефективності роботи відділів виконавчого комітету та структурних підрозділів. |  |
| Супровід та технічне обслуговування інфраструктури міської ради та її виконавчого комітету | Забезпечення роботи системи електронного голосування, відеосупроводу та онлайн трансляцій засідань | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |  | В межах фінансування |  |  | Покращення ефективності роботи депутатів міської ради, підвищення прозорості діяльності органу місцевого самоврядування |  |
| Забезпечення розвитку офіційного сайту міської ради | Вдосконалення роботи офіційного сайту громади, розширення можливостей зв’язку з жителями громади, бізнесом Приведення сайту у відповідність до вимог інклюзивності | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |  | В межах фінансування |  |  | Відповідність сайту громади сучасним вимогам дизайн-коду, інклюзивності та комунікаціям |  |
| Впровадження нових рішень в роботі ЦНАПу | Створення вебсайту та розумного колцентру в ЦНАПі | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади /інші джерела незаборонені законом |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |  | В межах фінансування |  |  | Підвищення якості, оперативності та зручності отримання послуг |  |
| Просування інструментів електронної демократії | Популяризація таких інфструментів як е-петиції, е-звернення, громадський бюджет | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |  | В межах фінансування |  |  | Покращення прозорості діяльності органу місцевого самоврядування |  |
| Пріоритетний напрям Цифровізація публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомуніка-ційного середовища | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти (впровадження електронних щоденників, журналів, оплата платформи, «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт», електронний документообіг) | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі розпорядники нижчого рівня | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | 613,800 | 185,400 | 204,000 |  |  | 224,400 |  | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища в рамках цифрового розвитку публічних послуг у сфері освіти, включаючи впровадження електронних щоденників, журналів, платформи "КУРС: Школа", програми "КУРС: Сайт" та електронного документообігу, очікується призвести до покращення доступності та якості освітніх послуг. |  |
| Модернізація центру надання адміністративних послуг | Модернізація центру надання адміністративних послуг у «Дія.Центр» | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади /інші джерела незаборонені законом |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |  | В межах фінансування |  | Підвищення якості, оперативності та зручності отримання послуг. |  |
| Створення та розвиток геоінформаційної системи | Створення ГІС та наповнення системи даними | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади /інші джерела незаборонені законом |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |  | В межах фінансування |  | Забезпечення актуальними даними для підготовки та прийняття управлінських рішень щодо відновлення та розвитку громади, а також моніторингу та оцінювання їх виконання. |  |
| Створення цифрових архівних фондів громади | Придбання обладнання та оцифрування архівних фондів громади, створення бази даних | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади /інші джерела незаборонені законом |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |  | В межах фінансування |  | Переведення паперового діловодства в сучасний, захищений цифровий простір, пришвидшення роботи фахівців |  |
| Цифровий розвиток публічних послуг у сфері охорони здоров’я | Онлайн-запис до лікарів, забезпечення сучасними технічними та інформаційно-програмними засобами для функціонування електронної системи охорони здоровʼя тощо | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | 10200,600 | 5 260,200 | 2 470,200 |  |  | 2 470,200 |  | Перехід від паперової до цифрової медицини, де пацієнт отримує послуги швидше |  |
| Цифровий розвиток публічних послуг у транспортній сфері | Встановлення GPSтрекерів для відстеження руху транспорту, електронний квиток тощо | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади /інші джерела незаборонені законом |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |  | В межах фінансування |  | Підвищення комфорту для пасажирів, прозорість пасажирських перевезень |  |
| Цифровий розвиток публічних послуг у сфері культури | Цифровізація туристичних маршрутів, об’єктів культури і культурної спадщини, оцифрування бібліотечного та музейного фондів | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади /інші джерела незаборонені законом |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |  | В межах фінансування |  | Підвищення туристичної привабливості громади через сучасні технології, гарантоване збереження культурного коду |  |
| Пріоритетний напрям Розбудова інфраструктури інформатизації територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення модернізації та розширення інтернет-мережі закладів освіти | Модернізація інтернет-мережі закладів освіти, розширення та оновлення | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі розпорядники нижчого рівня | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | 166,000 | 50,000 | 55,000 |  |  | 61,000 |  |  | Підвищення швидкості та доступності інтернет-мережі у закладах освіти для забезпечення якісного навчання. |  |
| Забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету в укриттях та бомбосховищах закладів освіти | Доступ до високошвидкістного інтернету в укриттях закладів освіти | Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області та всі розпорядники нижчого рівня | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади |  | 231,700 | 70,000 | 77,000 |  |  | 84,700 |  |  | Доступ до Інтернету в укриттях та бомбосховищах. |  |
| Доступ всіх мешканців до фіксованого широкосмугового Інтернету | Підключення сільських населених послуг до широкосмугового доступу до мережі Інтернет | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Інші джерела незаборонені законом |  | В межах фінансування | В межах фінансування | В межах фінансування |  |  | В межах фінансування |  |  | Подолання цифрового розриву між містами та селами |  |
| Пріоритетний напрям Стимулювання зростання цифрової економіки та підвищення рівня цифрової грамотності різних категорій громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, працівників закладів з питань інформатизації, цифрового розвитку, електронного урядування та електронної демократії | Оганізація заходів з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та працівників інгих галузей з питань інформатизації, цифрового розвитку, електронного урядування та електронної демократії (семінари, зустрічі, тренінги) | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Не потребує фінансування | - |  | - |  | - |  |  | - |  | Підвищення кваліфікації посадових осіб з цифрової грамотності та цифрових навичок, кібербезпеки та кібергігієни |  |
| Впровадження цифрових технологій для бізнесу | Впровадження е-послуг для бізнесу | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Не потебує фінансування | - |  | - |  | - |  |  | - |  | Підвищення якості, оперативності та зручності отримання послуг |  |
| Підвіщення рівня цифрової грамотності мешканців громади | Створення та розвиток центрів цифрової освіти на території громади | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області, Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | Інші джерела незаборонені законом | В межах фінансування |  | В межах фінансування |  | В межах фінансування |  |  | В межах фінансування |  | Підвищення рівня знання населення з цифрової грамотності та цифрових навичок, безпечного поводження в інтернеті |  |
| Всього за Програмою |  |  |  | Загальний обсяг, у тому числі: | 51 814,6 |  | 23 556,3 |  | 13 681,5 |  |  | 14 576,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | районний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет тер. громади | 51 814,6 |  | 23 556,3 |  | 13 681,5 |  |  | 14 576,8 |  |  |  |
|  |  |  |  | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток 2

Індикатори цифрової трансформації Ніжинської міської територіальної громади

| № з/п | Назва пріоритету | Найменування індикатора | Одиниця виміру | Базове значення | Цільові значення індикатора |  |  | Динаміка (+/-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1. | Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради | Частка робочих місць працівників ОМС оснащених комп’ютерною технікою | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | Частка робочих місць працівників ОМС оснащених сучасною комп’ютерною технікою (до 5 років) | % | 20 | 22 | 25 | 30 | + |
|  |  | Частка робочих місць працівників ОМС оснащених ліцензійним операційними системами (windows, macOS, Linux) | % | 14 | 17 | 20 | 22 | + |
|  |  | Частка робочих місць працівників ОМС оснащених ліцензійним антивірусним захистом | % | 4 | 8 | 10 | 12 | + |
|  |  | Частка комп’ютерної техніки в медичних закладах громади | % | 100 | 100 | 100 | 100 | + |
|  |  | Частка сучасної комп’ютерної техніки в медичних закладах громади (до 5 років) | % | 22 | 24 | 26 | 28 | + |
|  |  | Частка комп’ютерної техніки в закладах освіти громади | % | 78 | 85 | 92 | 98 | + |
|  |  | Частка сучасної комп’ютерної техніки в закладах освіти громади (до 5 років) | % | 45 | 53 | 59 | 63 | + |
| 2. | Розвиток е-урядування та е-демократії | % посадових осіб ОМС, підключених до системи електронного документообігу | % | 12 | 30 | 50 | 65 | + |
|  |  | Відповідність сайту громади сучасним вимогам дизайн-коду, інклюзивності та комунікаціям | Так/Ні | Ні | Ні | Ні | Так | + |
|  |  | % унікальних користувачів до чисельності населення ТГ, що підписували місцеві електронні петиції ТГ | % | 0,8 | 1 | 1 | 1 | + |
|  |  | % обсягу закупівель ОМС, які доступні для онлайн моніторингу громадянами на онлайн платформах від загального обсягу закупівель | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| 3. | Цифровізація публічних послуг | Наявність можливості оплати за надання адміністративної послуги онлайн | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | - |
|  |  | Частка адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді онлайн | % | 0 | 5 | 7 | 10 | + |
|  |  | % підрозділів та віддалених робочих місць ЦНАП, що обладнані електронною чергою (включно з онлайн реєстрацією) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | Наявність та використання мобільної валізи ЦНАП | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | - |
|  |  | % ЗЗО у ТГ, які використовують шкільні електронні журнали та/або е-платформи для шкіл | % | 47 | 60 | 73 | 87 | + |
|  |  | % закладів дошкільної освіти, де запроваджена електронна черга з зарахування дитини до закладу | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | % ЗОЗ, які надають можливість онлайн запису до лікаря | % | 92 | 92 | 92 | 100 | + |
|  |  | Запроваджено електронний квиток у громадському транспорті | Так/Ні | Ні | Ні | Ні | Так | + |
|  |  | Впровадження геоінформаційної систем громади | Так/Ні | Ні | Ні | Ні | Так | + |
|  |  | Наявність туристичної інформації на ресурсах, що адмініструються міською радою | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | - |
|  |  | Наявність інформації про культурні заходи на порталі ТГ (або на інших офіційних сторінках ТГ) | Так/Ні | Так | Так | Так | Так | - |
|  |  | % туристичних ресурсів та памʼяток, маркованих QR-кодом від загальної кількості туристичних ресурсів та памʼяток | % | 45 | 45 | 45 | 50 | + |
| 4. | Розбудова інфраструктури інформатизації територіальної громади | % населення ТГ охоплений цифровою системою сповіщення цивільного захисту | % | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
|  |  | Частка населених пунктів ТГ оснащених датчиками вимірювання якості повітря | % | 20 | 20 | 20 | 40 | + |
|  |  | Створено «Дія.Центр» | Так/Ні | Ні | Ні | Ні | Так | + |
|  |  | Частка закладів загальної середньої освіти, які забезпечені доступом до високошвидкісного інтернету в укриттях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | + |
| 5. | Стимулювання зростання цифрової економіки та підвищення рівня цифрової грамотності різних категорій громадян | Кількість створених хабів цифрової освіти на базі соціальних закладів територіальної громади (бібліотек, молодіжних центрів тощо) | Одиниць | 0 | 1 | 1 | 2 | + |
|  |  | Частка посадових осіб ОМС, які пройшли навчання (підвищення кваліфікації) за програмами з кібербезпеки й кібергігієни | % | 23 | 30 | 35 | 40 | + |
|  |  | Частка населення громади, які пройшли навчання в хабі цифрової освіти | % | 0 | 0,3 | 0,6 | 1 | + |

Додаток 3

Потреба по Програмі інформатизації на 2027-2029 роки

по головним розпорядникам коштів

| Завдання | Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми за рахунок бюджету Ніжинської міської територіальної громади, тис грн. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | 2027р. | 2028р. | 2029р. |
| Інформатизація діяльності виконавчого комітету Ніжинської міської ради Чернігівської області | 22 813, 600 | 14 926, 200 | 3 841, 200 | 4 046, 200 |
| Інформатизація діяльності Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області | 21 077, 000 | 6 367, 400 | 7 004, 300 | 7 705, 300 |
| Інформатизація діяльності Управління соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області | 1 004, 000 | 362, 000 | 318, 000 | 324, 000 |
| Інформатизація діяльності Управління культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області | 3 881, 800 | 815, 500 | 1 537, 000 | 1 529, 300 |
| Інформатизація діяльності Відділу з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області | 346, 200 | 140, 200 | 124, 000 | 82, 000 |
| Інформатизація діяльності Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області | 690, 000 | 230, 000 | 230, 000 | 230, 000 |
| Інформатизація діяльності Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області | 802, 000 | 315, 000 | 227, 000 | 260, 000 |
| Інформатизація діяльності Фінансового управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 1 200, 000 | 400, 000 | 400, 000 | 400, 000 |
| ВСЬОГО | 51 814, 600 | 23 556, 300 | 13 681, 500 | 14 576, 800 |

Додаток 4

Інформатизація діяльності виконавчого комітету

Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки

| Виконавчий комітет Ніжинської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва завдання |  | Назва проекту, робіт з інформатизації |  | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Всього | Обсяги фінансування, тис грн |  |  | Очікувані результати |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації |  | Оновлення комп’ютерної техніки, периферійного обладнання, оргтехніки, комплектуючих тощо |  | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 1 900, 000 | 650, 000 | 550, 000 | 700, 000 | Забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки , підвищення швидкості та ефективності роботи й безпеки даних, що забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності органів влади |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища |  | Оплата Інтернету, Послуги КЕП, підтримка та обслуговування веб сайту, придбання та обслуговування програмного забезпечення. Послуги зі створення системи захисту інформації |  | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 3 200, 000 | 1 650, 000 | 750, 000 | 800, 000 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, , програмного забезпечення, оперативне реагування на сучасні виклики |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації |  | Роботи у сфері локальних мереж |  | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 4 500, 000 | 4 500, 000 | 0,00 | 0, 00 | Забезпечення стабільністі роботи локальної мережі, підвищення рівня кібербезпеки та гарантія безперебійної роботи ІТ-обладнання . |
|  |  | Реконструкція комутаційної кімнати |  | Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 2 800, 000 | 2 800, 000 | 0,00 | 0,00 | Створення надійного та захищеного фундаменту для цифровізації громади, забезпечення безперебійного надання електронних послуг громадянам та стабільну роботу реєстрів. |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 12 400, 000 | 9 600, 000 | 1 300, 000 | 1 500, 000 |  |
| КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» Ніжинської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва завдання |  | Назва проекту, робіт з інформатизації | Відповідальні за виконання |  | Строки виконання | Джерела фінансування | Всього | Обсяги фінансування, тис грн |  |  | Очікувані результати |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації |  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» |  | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 1 330, 000 | 930, 000 | 200, 000 | 200, 000 | Забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки , підвищення швидкості та ефективності роботи медичного персоналу |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища |  | Оплата послуг (обслуговування програми HELSI- передача даних до НСЗУ) (крім комунальних) | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» |  | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 4 350, 600 | 1 450, 200 | 1 450, 200 | 1 450, 200 | Робота з програмою HELSI- покращує надання послуг населенню, автоматизує роботу, зменшення черг пацієнтів |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | КНП «Ніжинська центральна міська лікарня ім. М. Галицького» |  | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 3 580, 000 | 2 580, 000 | 500, 000 | 500 000,00 | Оновлення комп'ютерної техніки гарантує швидку та безперебійну роботу електронної системи охорони здоров'я, дозволяючи лікарям миттєво оформлювати електронні рецепти, направлення та медичні картки без черг і зависань системи. |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 9 260, 600 | 4 960, 200 | 2 150, 200 | 2 150, 200 |  |
| КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва завдання |  | Назва проекту, робіт з інформатизації |  |  | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис грн |  |  |  | Очікувані результати |
|  |  |  | Відповідальні за виконання |  |  |  | Всього | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації |  | Комп’ютерне обладнання та приладдя | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради |  | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | - | - | - | - |  |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища |  | Сервісне обслуговування програмного забезпечення, ремонт та технічне обслуговування комп’ютерів, офісної техніки,оплата послуг Інтернет | КНП «Ніжинська міська стоматологічна поліклініка» Ніжинської міської ради |  | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 940, 000 | 300, 000 | 320, 000 | 320, 000 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, програмного забезпечення, |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 940, 000 | 300, 000 | 320, 000 | 320, 000 |  |
| КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва завдання |  | Назва проекту, робіт з інформатизації | Відповідальні за виконання |  | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис грн |  |  |  | Очікувані результати |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації |  | Придбання обладнання, інвентарю | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської ради |  | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 135, 000 | 40, 000 | 45, 000 | 50, 000 | Забезпечення безперебійної діяльності закладу |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища |  | Оплата послуг (крім комунальних) | КЗ «Ніжинський міський молодіжний центр» Ніжинської міської ради |  | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 78, 000 | 26, 000 | 26, 000 | 26, 000 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет |  |
| Всього |  |  |  |  |  |  | 213, 000 | 66, 000 | 71, 000 | 76, 000 |  |
| Всього за Програмою (по головному розпоряднику Виконавчий комітет Ніжинської міської ради Чернігівської області) |  |  |  |  |  |  | 22 813, 600 | 14 926, 200 | 3 841, 200 | 4 046, 200 |  |

Додаток 5

Інформатизація діяльності Управління освіти

Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки

| Назва завдання | Назва проекту, робіт з інформатизації | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Пріорітетний напрям Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Придбання комп’ютерного, системи відеоспостереження, серверного та іншого обладнання, комплектуючих, носіїв інформації та інше по загальному фонду видатків споживання | Управління освіти | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 1 825, 900 | 551, 600 | 606, 800 | 667, 500 | Сучасне технічне забезпечення необхідне для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання освітніх послуг та а для вдосконалення управління освітніми процесами. |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем, придбання комп'ютерного, мультимедійного обладнання, організаційної техніки, електронних засобів навчального призначення, системи відеоспостереження та іншого обладнання для цифровізації освітнього процесу | Управління освіти | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 15 216, 100 | 4 597, 000 | 5 056, 700 | 5 562, 400 | Сучасне технічне забезпечення необхідне для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання освітніх послуг та а для вдосконалення управління освітніми процесами. |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомуніка-ційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг, оплата інтернет-послуг, супроводження, обслуговування | Управління освіти | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 3 023, 500 | 913, 400 | 1 004, 800 | 1 105, 300 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |
| Пріорітетний напрям Цифровізація публічних послуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Цифровий розвиток публічних послуг у сфері освіти (впровадження електронних щоденників, журналів, оплата платформи, «КУРС: Школа» - єдина база даних навчального закладу і програма «КУРС: Сайт», електронний документообіг тощо) | Управління освіти | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 613, 800 | 185, 400 | 204, 000 | 224, 400 | Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища в рамках цифрового розвитку публічних послуг у сфері освіти, включаючи впровадження електронних щоденників, журналів, платформи "КУРС: Школа", програми "КУРС: Сайт" та електронного документообігу, очікується призвести до покращення доступності та якості освітніх послуг. |
| Пріорітетний напрям Розбудова інфраструктури інформатизації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення доступу до високошвидкісного інтернету в укриттях та бомбосховищах закладів освіти | Доступ до високошвидкістного інтернету в укриттях закладів освіти | Управління освіти | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 231, 700 | 70, 000 | 77, 000 | 84, 700 | Доступ до Інтернету в укриттях та бомбосховищах. |
| Забезпечення модернізації та розширення інтернет-мережі закладів освіти | Модернізація інтернет-мережі закладів освіти, розширення та оновлення | Управління освіти | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 166, 000 | 50, 000 | 55, 000 | 61, 000 | Підвищення швидкості та доступності інтернет-мережі у закладах освіти для забезпечення якісного навчання. |
| Всього за напрямом |  |  |  | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 21 077, 000 | 6 367, 400 | 7 004, 300 | 7 705, 300 |  |
| Всього за Програмою (по головному розпоряднику Управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області) |  |  |  | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 21 077, 000 | 6 367, 400 | 7 004, 300 | 7 705, 300 |  |

Додаток 6

Інформатизація діяльності Управління соціального захисту населення

Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки

| Назва завдання | Назва проекту, робіт з інформатизації | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |
| Пріоритетний напрям Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (придбання комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання і приладдя) | УСЗН Ніжинської МР, Терцентр СО Ніжинської міської ради, НМЦСС | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 403,0 | 137,0 | 133,0 |  | 133,0 | Сучасне технічне забезпечення необхідне для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню. |
| Забезпечення стабільного функціонуван-ня та подальшого розвитку телекомуніка-ційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг з адміністрування, супроводження, обслуговування, консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | УСЗН Ніжинської МР, Терцентр СО Ніжинської міської ради, НМЦСС | 2027-2029 | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 601,0 | 225,0 | 185,0 |  | 191,0 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |
| Всього за напрямом |  |  |  | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 1 004,0 | 362,0 | 318,0 |  | 324,0 |  |
| Всього за Програмою (по головному розпоряднику Управлінню соціального захисту населення Ніжинської міської ради Чернігівської області) |  |  |  | Бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 1 004,0 | 362,0 | 318,0 |  | 324,0 |  |

Додаток 7

Інформатизація діяльності Управління культури і туризму

Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Пріоритетний напрям Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (закупівля комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання і приладдя) | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 1 569,0 | 316,0 | 602,0 | 651,0 | Сучасне технічне забезпечення необхідно для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності органів влади, оперативне реагування на сучасні виклики та відповідає загальнодержавній цифровізації суспільних процесів, що в свою чергу, призводить до економічного зростання регіону |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг з адміністрування, супроводження, обслуговування, консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | Управління культури і туризму Ніжинської міської ради і підпорядковані заклади культури | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 2 312,8 | 499,5 | 935,0 | 878,3 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |
| Всього за напрямом |  |  |  | бюджет Ніжинської міської ТГ | 3 881,8 | 815,5 | 1 537,0 | 1 529,3 |  |
| Всього за Програмою (по головному розпоряднику управлінню культури і туризму Ніжинської міської ради Чернігівської області та підлеглих закладах культури) |  |  |  | бюджет Ніжинської міської ТГ | 3 881,8 | 815,5 | 1 537,0 | 1 529,3 |  |

Додаток 8

Інформатизація діяльності Відділу з питань фізичної культури та спорту

Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Пріоритетний напрям Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (закупівля комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання і приладдя) | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх»Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 115,0 | 65,0 | 50,0 | - | Оснащення новою сучасною комп’ютерною технікою ВПФКСНіжинМР, ДЮСШ та МЦ»Спорт для всіх» забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності та відповідає загальнодержавній цифровізації суспільних процесів. |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг з адміністрування, супроводження, обслуговування, консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | Відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області, Комунальний заклад МЦ ФЗ «Спорт для всіх»Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 231,2 | 75,2 | 74,0 | 82,0 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |
| Всього за напрямом |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 346,2 | 140,2 | 124,0 | 82,0 |  |
| Всього за Програмою (по головному розпоряднику відділ з питань фізичної культури та спорту Ніжинської міської ради Чернігівської області) |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 346,2 | 140,2 | 124,0 | 82,0 |  |

Додаток 9

Інформатизація діяльності Управління житлово—комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Пріоритетний напрям Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (закупівля комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання і приладдя) | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 435,0 | 145,00 | 145,0 | 145,0 | Сучасне технічне забезпечення необхідно для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності органів влади, оперативне реагування на сучасні виклики та відповідає загальнодержавній цифровізації суспільних процесів, що в свою чергу, призводить до економічного зростання регіону |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг з адміністрування, супроводження, обслуговування, консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | Управління житлово-комунального господарства та будівництва Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 255,0 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |
| Всього за напрямом |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 690,00 | 230,00 | 230,00 | 230,0 |  |
| Всього за Програмою (по головному розпоряднику УЖКГ та Б Ніжинської міської ради Чернігівської області) |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 690,00 | 230,00 | 230,00 | 230,0 |  |

Додаток 10

Інформатизація діяльності Управління комунального майна та земельних відносин

Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки

| Назва завдання | Назва проекту, робіт з інформатизації | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Пріоритетний напрям Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Закупівля комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання і приладдя) | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 510,00 | 225, 00 | 130, 00 | 155, 00 | Сучасне технічне забезпечення необхідно для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності органів влади, оперативне реагування на сучасні виклики |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг з адміністрування, супроводження, обслуговування, консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 292 ,00 | 90, 00 | 97,00 | 105,00 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |
| Всього |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 802, 00 | 315, 00 | 227, 00 | 260, 00 |  |
| Всього за Програмою (по головному розпоряднику Управління комунального майна та земельних відносин Ніжинської міської ради Чернігівської області) |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 802, 00 | 315, 00 | 227, 00 | 260, 00 |  |

Додаток 11

Інформатизація діяльності Фінансового управління

Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2027 – 2029 роки

| Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Відповідальні за виконання | Строки виконання | Джерела фінансування | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| Пріоритетний напрям Цифрова трансформація бюджетних та комунальних установ Ніжинської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технічне забезпечення процесів інформатизації | Створення (модернізація) інформаційно-комунікаційних систем (закупівля комп’ютерного, інформаційного, серверного та іншого обладнання і приладдя) | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 450,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | Сучасне технічне забезпечення необхідно для ефективного використання електронних інформаційних ресурсів, що забезпечить якісне надання послуг населенню, прозорість діяльності органів влади, оперативне реагування на сучасні виклики та відповідає загальнодержавній цифровізації суспільних процесів, що в свою чергу, призводить до економічного зростання регіону |
| Забезпечення стабільного функціонування та подальшого розвитку телекомунікаційного середовища | Забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем (оновлення ліцензій програмних продуктів, придбання програмних продуктів тощо), оплата послуг з адміністрування, супроводження, обслуговування, консультування, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | Фінансове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області | 2027-2029 | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 750,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | Забезпечення доступу до інформаційних ресурсів, до мережі Інтернет, забезпечення безперебійної діяльності комп’ютерної та оргтехніки, програмного забезпечення |
| Всього за напрямом |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |
| Всього за Програмою (по головному розпоряднику фінансовове управління Ніжинської міської ради Чернігівської області) |  |  |  | бюджет Ніжинської міської територіальної громади | 1 200,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |